## Slide 1
DELIVERY PLAYBOOK
SELTEMPLATE 项目接入与商业化分析
1
从接项目到交付完成
的标准流程
基于 SELTEMPLATE、SELSP、SELVUE、SELTHEME 的现有模板体系，
沉淀客户对接、研发准备、交付闭环和商业价值判断。
客户对接
工程交付
商业化判断
当前模板资产
SELTEMPLATE：模板工程样例仓
SELSP：Java 后端交付基线
SELVUE：Vue 前端交付基线
SELTHEME：主题与 demo 基线
架构-AI：Java / Vue / 主题规范
启动器 + 测试 + 文档 + 记账闭环
当前最优切入：
B2B 管理后台与行业化业务系统

## Slide 2
WORKFLOW
SELTEMPLATE 项目接入与商业化分析
2
标准交付链路：从商机进入到复购扩展
建议把接项目到交付完成拆成 9 个阶段，每一段都要有明确输入、动作与输出。
01
商机进入
初判行业、预算、时间和项目体量。
02
客户对接准备
准备案例、样例工程、问题清单和报价维度。
03
需求澄清
确认角色、模块、边界、对接项和待确认清单。
04
方案与报价
给出技术方案、排期、范围和商务边界。
05
立项与准备
冻结版本、建目录、定里程碑、拆任务。
06
工程开发
按 Java / Vue / Python 模板分层落地并阶段验证。
07
联调与测试
补主路径、异常路径、脚本与页面回归验证。
08
验收与交付
交源码、文档、测试报告、部署说明与培训。
09
售后与扩展
形成行业模板、复购清单和升级建议。
关键判断：项目成败不只取决于开发速度，更取决于前置澄清和交付闭环是否完整。

## Slide 3
CLIENT PREP
SELTEMPLATE 项目接入与商业化分析
3
第一次对接客户前，要准备三类输入
不要带着“先聊聊看”进场，至少要准备商务材料、技术样例和访谈问题。
商务准备
•
团队介绍、案例清单、过往行业经验
•
标准需求访谈表与范围边界说明
•
报价维度、排期框架、售后范围
•
可展示的交付清单与合作方式
•
初步合同条款与验收节点口径
技术准备
•
SELSP 后端样例与接口说明
•
SELVUE 前端样例与全套启动脚本
•
SELTHEME 主题 demo 与预览入口
•
数据库设计、详细设计、测试样例
•
本地一键启动、截图和验证证据
访谈问题
•
项目属于什么行业，目标用户是谁
•
要解决的业务问题和当前痛点是什么
•
是否已有旧系统、原型、数据或接口
•
本期必须上线什么，哪些可后置
•
时间、预算、部署方式和维护要求
第一次会议的目标：拿到足够的业务输入和边界条件，而不是提前承诺所有细节。

## Slide 4
PROJECT SETUP
SELTEMPLATE 项目接入与商业化分析
4
立项后先做输入冻结，再进入工程开发
目录、角色、范围、里程碑和数据对象越早固定，后续返工越少。
通用准备项
•
冻结需求版本与模块边界
•
确认角色、页面、接口与主数据对象
•
建立项目目录、版本库与里程碑
•
形成风险清单、待确认清单
•
确认部署环境与验收节点
•
明确本期交付物和后续扩展项
可直接复用模板
•
SELSP：后端骨架、测试、启动脚本
•
SELVUE：前端分层、代理、启动器
•
SELTHEME：主题包、demo、预览脚本
•
架构-AI：Java / Vue / 主题规范
•
执行文档、经验查询、记账闭环
立项后的输入管理
必须冻结
•
模块范围、主流程、核心字段
•
本期上线节点和验收标准
•
主要对接系统与接口口径
可演进
•
视觉风格细节和主题增强
•
次级报表、次级筛选和边缘功能
•
二期扩展、运营工具和商业化包装

## Slide 5
ENGINEERING MATRIX
SELTEMPLATE 项目接入与商业化分析
5
Java / Vue / Python 的工程准备与交付标准
交付不只是把代码写完，而是三类工程都要具备可运行、可验证、可交付的最小闭环。
工程交付矩阵
维度
Java 工程
Vue 工程
Python 工程
骨架
分层、配置、统一响应、测试基线
views / components / composables / services
依赖管理、日志、配置、任务入口
运行
application 配置、DB、启动脚本
Vite、代理、前端 / 全套脚本
venv、配置、执行脚本、输入输出目录
文档
接口、数据库、详细设计
页面设计、主题说明、联调说明
任务说明、参数说明、调度说明
验证
单测、集成测、接口回归
构建、页面、脚本、联调验证
样例数据、输出核对、异常重试验证
交付
源码 + SQL + 部署说明
源码 + 主题 + 构建产物说明
源码 + 运行说明 + 样例数据

## Slide 6
DELIVERY GATE
SELTEMPLATE 项目接入与商业化分析
6
达到“可交付”时，至少要有三层交付物
技术交付物解决“能运行”，文档交付物解决“能理解”，验收交付物解决“能签收”。
技术交付物
•
后端 / 前端 / Python 源码
•
数据库脚本与配置文件
•
启动脚本与部署说明
•
主题资产与预览入口
•
环境依赖与构建方式
文档交付物
•
需求确认版与范围说明
•
架构设计、接口文档、数据库设计
•
详细设计、页面说明、主题说明
•
部署说明、启动说明、运维说明
•
用户使用说明与培训材料
验收交付物
•
测试报告与关键流程证据
•
功能验收清单与已知问题清单
•
上线建议与试运行反馈
•
培训记录与维护范围说明
•
二期扩展建议与复购入口
交付能力的核心不是“做完一个系统”，而是把工程、文档、验证和签收证据一起做完。

## Slide 7
BUSINESS VALUE
SELTEMPLATE 项目接入与商业化分析
7
商业价值判断：B2B 最强，B2C 可做，通用底座价值最高
当前模板体系的优势在标准化交付、可复制方法和行业后台场景，而不是纯消费运营爆发力。
B2B 适配度
高
企业客户更看重可控交付、文档、权限、部署、验收和售后，这正是当前模板体系最成熟的部分。
B2C 适配度
中
能做轻工具型和轻 SaaS 型产品，但若进入重运营型消费平台，还需要补增长、支付、用户研究和运营机制。
通用底座价值
很高
模板工程、主题工程、启动器、测试与文档体系可以复用到多个行业项目，具备沉淀成标准交付底座的价值。
为什么 B2B 是当前主战场
•
模板复用率高，适合管理后台与行业业务系统
•
客户更重视可控交付和上线质量
•
文档、测试、权限和脚本都是可收费的明确价值项
•
更容易从项目交付进化到行业方案复用
B2C 与通用价值的推进方式
•
B2C 先从轻工具、轻 SaaS、AI 辅助工具切入
•
把通用工程模板、主题模板和交付方法打包成可复制资产
•
在行业项目中持续抽象出可复用模块，再回收进模板仓
•
从“做项目”升级到“卖方法、卖模板、卖解决方案”

## Slide 8
INDUSTRY ROADMAP
SELTEMPLATE 项目接入与商业化分析
8
行业定位建议：先打管理后台，再做行业模板，再做产品化
当前体系最适合从教育培训、企业服务、内部管理和轻量政企协同切入。
首批切入行业
•
教育培训
•
企业服务
•
内部管理系统
•
轻量政企协同
•
咨询服务数字化
•
中小型运营后台
模板复用率高
首批承接场景
•
用户与权限系统
•
CRM / 客户管理
•
培训与课程管理
•
任务、审批与台账系统
•
报名、录入与数据后台
•
轻量运营管理台
交付路径最稳定
后续拓展路线
•
医疗辅助管理、零售后台、园区物业
•
供应链协同、制造执行辅助平台
•
AI 行业工具平台与轻 SaaS
•
先沉淀行业模板，再抽成解决方案
•
最后再走平台化和标准产品化
先行业化，后平台化
最终建议：把 SELTEMPLATE 持续经营成模板样例仓，再围绕 B2B 行业项目沉淀报价模板、交付清单和行业解决方案。